| СОГЛАСОВАН Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района _____________ И.В. Лебединская «____» апреля 2026 года |  | УТВЕРЖДЕН Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства _____________ В.Б. Шаповалов «____» апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

за 1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | НП, ГП РО, МП | процент | - | - | - | - | 44,0 | – | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.2. | зеленый | Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками | МП | единиц | - | - | - | - | 4 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 1.3. | зеленый | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | человек | - | - | - | - | 3 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 439745,3 | 438715,8 | 438715,8 | 205891,3 | 42930,2 | 9,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 349743,3 | 349743,3 | 349743,3 | 158941,2 | 21996,3 | 6,3 | - |
| бюджет района | 88972,5 | 88972,5 | 88972,5 | 46950,1 | 20933,9 | 23,5 | - |
| бюджеты поселений | 1029,5 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 341926,0 | 340896,5 | 340896,5 | 148841,8 | 21996,3 | 6,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 339325,7 | 339325,7 | 339325,7 | 148523,6 | 21996,3 | 6,5 | - |
| бюджет района | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | 318,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджеты поселений | 1029,5 | Х | Х | Х |  |  | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего) в том числе: | 88186,9 | 88186,9 | 88186,9 | 48046,2 | 20093,2 | 22,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 10417,6 | 10417,6 | 10417,6 | 10417,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 77769,3 | 77769,3 | 77769,3 | 37628,6 | 20093,2 | 25,8 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 4039,4 | 4039,4 | 4039,4 | 3480,3 | 840,7 | 20,8 | - |
| бюджет района | 4039,4 | 4039,4 | 4039,4 | 3480,3 | 840,7 | 20,8 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 5523,0 | 5523,0 | 5523,0 | 5523,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет района | 5523,0 | 5523,0 | 5523,0 | 5523,0 | 0,0 | 0,0 | - |