Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев  2021 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412. 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее - подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 303 (в редакции распоряжения Администрации Красносулинского района от 14.10.2021 № 278) утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 39193,1 тыс. рублей, 

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» Запланировано проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов. Срок реализации контрольного события IV квартал 2021 года.

По основному мероприятию 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам». По состоянию 01.10.2021 муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС "Энергоэффективность" (https://gisee.ru/) за 2020 год. Срок реализации контрольного события IV квартал 2021 года.

По подпрограмме 3 «Развитие газотранспортной системы» запланирована реализация 1 основного мероприятия, срок наступления которого не наступил. 

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 39193,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 36606,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений 2586,9 тыс. рублей. 

По основному мероприятию 3.2 Строительство и реконструкция объектов газоснабжения. 

Ведется строительство 15,5 км распределительного газопровода в х. Марс Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Ведется строительство 5,7 км распределительного газопровода ст. Владимировская Владимировского сельского поселения.

Ведется строительство распределительного газопровода в х. Садки 7,6 км, в х. Зайцевка 3,3 км Садковского сельского поселения.

По подпрограмме 4 в 2021 году запланирована реализация 2 основных мероприятий, срок наступления которых еще не наступил.

По основному мероприятию 4.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий». По состоянию на 01.10.2021 специалистами сектора инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития «Красносулинского района».

По основному мероприятию 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности». Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района запланирована на IV квартал 2021 года.

Начальник отдела

жизнеобеспечения района                                                              И.В. Лебединская

Исп. Дрелевская С.А. 
т: 5-25-07
Отчет

об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Красносулинского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

за отчетный период 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов запланировано на IV  квартал 2021
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2 Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Актуализация базы данных по услугам энергосервиса
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
Заполнение базы данных по услугам энергосервиса
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС "Энергоэффективность" (https://gisee.ru/) за 2020 год запланирована к размещению на IV квартал 2021 года 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.


	Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы »
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения

Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;
	Х
	Х
	Х
	39193,1
	39193,1
	0,0
	39193,1

	
	
	Глава Администрации Гуково-Гнилушевского с.п. Филенко С.В.


	Х
	Х
	Х
	4190,9
	4190,9
	0,0
	4190,9

	
	
	глава Администрации 
Владимировского с.п.

Изварин А.В.
	Х
	Х
	Х
	11547,1
	11547,1
	0,0
	11547,1

	
	
	глава Администрации Садковского с.п.

Маркина Н.А.
	Х
	Х
	Х
	23455,1
	23455,1
	0,0
	23455,1

	7.
	Основное мероприятие3.2

Строительство и реконструкция объектов газоснабжения
	глава Администрации Гуково-Гнилушевского с.п. Филенко С.В.
	Строительство распределительного газопровода в Гуково-Гнилушевском с.п. 
	01.01.2021
	31.12. 2021
	4190,9
	4190,9
	0,0
	4190,9
Освоение средств запланирован на IV квартал 2021

	
	
	глава Администрации Владимировского с.п.

Изварин Н.В.
	Строительство распределительного газопровода Владимировского с.п.
	01.01.2021
	31.12.2021
	11547,1
	11547,1
	0,0
	11547,1
Освоение средств запланирован на IV квартал 2021

	
	
	глава Администрации Садковского с.п.

Маркина Н.А.
	Строительство распределительного газопровода 
Садковского с.п.
	01.01.2021
	31.12.2021
	23455,1
	23455,1
	0,0
	23455,1
средств запланирован на IV квартал 2021

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2


	глава Администрации Гуково-Гнилушевского с.п. Филенко С.В.
	Ведется строительство 15,5 км распределительного газопровода в х. Марс Гуково-Гнилушевского с.п. на территории 

Красносулинского района
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	глава Администрации Владимировского с.п.

Изварин Н.В.
	Ведется строительство 5,7 км распределительного газопровода ст. Владимировская Владимировского с.п. на территории Красносулинского района 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	глава Администрации Садковского с.п.

Маркина Н.А.
	Ведется строительство в х. Садки 7,6 км в х. Зайцевка 3,3 км распределительного газопровода Садковского с.п. на территории Красносулинского района 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-способности» 
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);

Фонд Местного Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Основное мероприятие 4.1

Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);

Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области 
	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
	По состоянию на 01.10.2021 проведен Ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района» 
	Х
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Основное мероприятие 4.2 повышение энергоэффективности предприятий промышленности
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

промышленные предприятия;

угледобывающие предприятия
	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности на территории Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

промышленные предприятия;

угледобывающие предприятия
	Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района

запланирована на IV квартал 2021 года
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Итого по муниципальной программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	Х
	Х
	Х
	39193,1
	39193,1
	0,0
	39193,1

	
	
	управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Гуково-Гнилушевского с.п.
	Х
	Х
	Х
	4190,9
	4190,9
	0,0
	4190,9

	
	
	Администрация Владимировского с.п.
	Х
	Х
	Х
	11547,1
	11547,1
	0,0
	11547,1

	
	
	Администрация Садковского с.п.
	Х
	Х
	Х
	23455,1
	23455,1
	0,0
	23455,1


Начальник отдела жизнеобеспечения района                                                                                                                     Лебединская И.В.

Исп. Дрелевская С. А.т: 5-25-07
