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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2022 № 85
г. Красный Сулин 
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского района 
от 27.12.2021 № 378
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 18.02.2022 № 135 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 
№ 1346», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 27.12.2021 № 378 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 
отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 24.03.2022 № 85
Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 27.12.2021 № 378
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Красносулинского района» на 2022 год
	№
п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность / ФИО)
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Плановый срок
реализации

	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюд-жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1.
«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	1384,9
	0,0
	0,0
	1384,9
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., 
главы Администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., 
главы Администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Проведение общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах, размещение информационных материалов в средствах массовой информации
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Проведение специализированных
семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помеще-ний в многоквартирных домах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Повышение качества управления многоквартирными домами
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Привлечение представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах к участию в специализированных семинарах по вопросам управления многоквартирными домами
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3.:

«Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений
	31.12.2022
	1384,9
	0,0
	0,0
	1384,9
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в много квартирных домах
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.
	Подпрограмма 2.
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	189414,4
	0,0
	173865,0
	803,1
	14746,3
	0,0

	9.
	ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района по вопросам жизнеобеспечения
Лебединская И.В., 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, доведение до нормативных значений качественных показателей сбрасываемых сточных вод
	31.12.2022
	183508,6
	0,0
	169469,8
	0,0
	14038,8
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	1.Выполнение работ по строительству ОСК и реконструкции городских коллекторов г. Красный Сулин

2. Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод ОСК по адресу:346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, 
ул. Памяти, 24а
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11.
	ОМ 2.3.:

Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А., 
глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г., 
глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан
	31.12.2022
	5133,8
	0,0
	4395,2
	31,1
	707,5
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.,
глава Администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г., 
глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Возмещение части платы граждан за услуги теплоснабжения и водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13.
	ОМ 2.4.:

Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Лазуренко Н.В.
	Реализация работ по улучшению водоснабжения, водоотведения
	31.12.2022
	772,0
	0,0
	0,0
	772,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Работы по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	190799,3
	0,0
	173865,0
	2188,0
	14746,3
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района 
(отдел жизнеобеспечения района)
	Х
	Х
	459,2
	0,0
	428,1
	31,1
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель:

УЗИО и МЗ Красносулинского района
	Х
	Х
	1384,9
	0,0
	0,0
	1384,9
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:

Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	772,0
	0,0
	0,0
	772,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:

Администрация Красносулинского городского поселения
	Х
	Х
	187925,2
	0,0
	173216,3
	0,0
	14708,9
	0,0

	
	
	Участник:

Администрация Углеродовского городского поселения
	Х
	Х
	236,5
	0,0
	220,6
	0,0
	15,9
	0,0

	
	
	Участник:

Администрация Ковалевского сельского поселения
	Х
	Х
	21,5
	0,0
	0,0
	0,0
	21,5
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

