Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412.
В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
[bookmark: _GoBack]Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – подпрограмма 4).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 362 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» Запланировано проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов. Срок реализации контрольного события IV квартал 2024 года.
По основному мероприятию 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам». По состоянию 01.07.2024 муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС "Энергоэффективность" (https://gisee.ru/) за 2023 год.
По подпрограмме 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» запланирована реализация основного мероприятия 2.3. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения», по которому выполняется определение источника финансирования на выполнение проектных работ по объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района».
По подпрограмме 4 в 2024 году запланирована реализация 2 основных мероприятий, срок наступления которых  еще не наступил.
По основному мероприятию 4.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий». По состоянию на 01.07.2024 специалистами сектора инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития «Красносулинского района».
По основному мероприятию 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности». Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района запланирована на IV квартал 2024года.


Начальник отдела
жизнеобеспечения района                                                              И.В. Лебединская






Исп. Коломасова Е.В. 
т: 5-25-07



Отчет
об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  
	Результат
реализации 
(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	



	1
	2
	3
	2
	  5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
Начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Проведение мероприятий по энергосбережению
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов запланировано на IV  квартал 2024 года
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное 
мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Актуализация базы данных по услугам энергосервиса
По состоянию 01.07.2024 муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС "Энергоэффективность" (https://gisee.ru/) за 2023 год. 
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйстваЮ транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.
	Заполнение и обновление базы данных по услугам энергосервиса
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.,
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., начальник управления образования Красносулинского района, глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 
Филенко С.В.
	Х
	Х





	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное
Мероприятие 2.3.
«Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.,
 начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., начальник управления образования Красносулинского района, глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 
Филенко С.В.
	Повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Красносулинского района 
	Х
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной  программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.,
 начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., начальник управления образования Красносулинского района, глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 
Филенко С.В.
	Выполняется определение источника финансирования на выполенение проектных работ по объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района»

	Х
	31.12.2024
	Х
	Х


	Х
	Х

	9.
	Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-способности» 
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
Фонд Местного Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Основное 
мероприятие 4.1.
«Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области 
	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района 
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки и предпринимательства); 
Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области 
	По состоянию на 01.07.2024 проведен ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района» 
	Х
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Основное 
мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);
промышленные предприятия;
угледобывающие предприятия
	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности на территории Красносулинского района
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);
промышленные предприятия;
угледобывающие предприятия
	Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района
	Х
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Итого по муниципальной программе
	Х

	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Начальник отдела жизнеобеспечения района                                                                                                                     Лебединская И.В.

Исп. Коломасова Е.В. т: 5-25-07


