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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.12.2019 № 357
г. Красный Сулин
Об утверждении плана 
реализации муниципальной 
программы Красносулинского района

«Формирование современной городской 
среды на территории Красносулинского 
района» на 2020 год
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.12.2019 № 1408 «О внесении изменений в приложение № 1                       к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017                          № 1089» и от 09.02.2018 № 134«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2020 год.
2. Контроль заисполнениемнастоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района Шаповалова В.Б.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко 
Распоряжениевносит 
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 27.12.2019 № 357
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского района» на 2020год
	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность / ФИО)


	Ожидаемый
результат
(краткое описание)
	Плановый 

срок
реализации

	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	Всего
	Федера-льный бюджет
	Област-ной бюджет
	Бюд-жет района
	Бюд-жеты посе-лений
	Внебюджетныеисточ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.,
начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., Глава Администрации  Красносулинского городского поселения 

Грузинов П.А.,
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	ОМ 2.1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района  уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Проведение организационных мероприятий собрание собственников жилых помещений; подготовка дизайн-проекта; прохождение государственной экспертизы);

Принятие нормативно-правовых актов 
для реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»

	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Итого по муниципальной программе:
	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).

Участник: 
Красносулинское городское поселение
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

