

                                                                                          Утверждаю:
                                                                     Заместитель главы Администрации
                                                                                       Красносулинского района по вопросам
                                                                                           жилищно-коммунального хозяйства 
                                                                                        транспорта и благоустройства
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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Энергоэффективность и развитие энергетики »
за 9 месяцев  2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы
	№
	Статус факти-ческого/ прогноз-ного значения за отчет-ный период
	Наименова-ние показателя
	Уро-вень показа-теля
	Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)
	Плано-вое значе-ние
на конец отчет-ного перио-да
	Факти-ческое значение на конец отчет-ного периода
	Прог-нозное значе-ние на конец отчет-ного периода
	Пла-новое значе-ние на конец теку-щего года
	Информационная система
	Коммен-тарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10

	11

	1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающий увеличение количествапотребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям»

	1.1
	зеленый
	Уровень обеспеченности системами газификации
	МП
	процент
	-
	-
	-
	60,27
	-
	показатель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	1.2
	зеленый
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
	МП
	единица
	-
	-
	-
	95
	-
	показатель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	2. Цель муниципальной программы «Развитие экономического потенциала промышленных предприятий, обеспечивающее рост совокупного объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности) к 2030 году не менее чем в 2 раза в сравнении с 2019 годом»

	2.1
	зеленый
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)

	МП
	млрд рублей
	-
	-
	-
	241,5
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	2.2
	зеленый
	Объем добычи горной массы (угля) в Красносулинского районе
	МП
	тыс. тонн
	-
	-
	-
	2,1
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	3. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления  тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом»

	3.1
	зеленый
	Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Красносулинского района
	МП
	тыс. гигакало-
рий
	-
	-
	-
	11,56
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)
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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
за 9 месяцев 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период
	Наименование показателя
	Уровень показа-теля
	Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4
	Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода
	Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода
	Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода
	Под-твер-жда-ющий доку-мент
	Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года
	Ин-фор-маци-онная систе-ма
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных бюджетных учреждений»

	1.1.
	зеленый 
	Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных бюджетных учреждений на территории Красносулинского района (имеющих техническую возможность их установки)
	МП
	про-центов
	-

	-

	-

	-

	100,0
	инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)


	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен объем используемых энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях Красносулинского района»

	2.1
	зеленый
	Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета
	МП
	тыс. кВт. ч
	-
	-
	-
	-
	7762,6
	инфор-мацион-ная система отсут-ствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)


4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Еди-ница из-ме-ре-ния 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответст-вия
Декомпо-зирован-ного меропри-ятия
(резуль-тата)
	Базовое значе-ние
	Плановое значение на конец отчет-ного периода
	Фактичес-кое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец теку-щего год
	Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность)
12
	Подтвер-ждаю-щий доку
мент
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	
	13
	14

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных бюджетных учреждений»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. Проведены обязательные энергетические обследования зданий, строений, сооружений
	процент
	-
	100
	-
	-

	100
	-
	X
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	-
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1. Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам первого квартала отчетного года
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15.04.2025 
	15.04.2025 
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Прочий вид документа
Информация о  проведенияи обяза
тельных энергетических обследований зданий, стро
ений, сооружений по итогам первого квартала отчетно
го года от 15.04.2025
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2.
Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам первого полугодия отчетного периода

	-
	-
	-
	-
	
	-
	15.07.2025 
	15.07.2025 
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Прочий вид документа
Информация о  проведенияи обяза
тельных энергетических обследований зданий, стро
ений, сооружений по итогам первого квартала отчетно
го года от 15.07.2025
	

	1.4
	Мероприятие (результат)2. Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам
	процент
	-
	100
	-
	
	100
	-
	X
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	
	-

	1.5
	Контрольная точка 2.1. Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года
	-
	-
	100
	100
	
	-
	15.04.2025 
	15.04.2025 
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Прочий вид документа
Информация  по актуализации  базы данных  по услугам  энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года от 15.04.2025
	-

	1.6
	Контрольная точка 2.2.
Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам первого полугодия отчетного периода

	-
	-
	100
	100
	-
	-
	15.07.2025
	15.07.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Прочий вид документа
Информация  по актуализации  базы данных  по услугам  энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года от 15.07.2025
	-


