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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 619
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения района Шаповалова В.Б.
Глава Администрации 
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 06.05.2022 № 619
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития промышленного потенциала промышленных предприятий и газотраспортной системы в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 
2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2020 год;
выполнен первый этап (30%) по объекту «Распределительные газопроводы в х. Садки Красносулинского района Ростовской области»;
выполнен первый этап (30%) по объекту «Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области»;
выполнен первый этап (30%) по объекту «Распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области»;
завершены работы по объекту «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области»;
проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области;
проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также 
сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.
Основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями.
Основное мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективности» за 2020 год.
По подпрограмме 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 3. «Развитие газотранспортной системы» предусмотрено одно основное мероприятие и три контрольных события.
Основное мероприятие 3.2. «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия заключены муниципальные контракты: № 0158300003821000003_77396 от 22.10.2021 «Распределительные газопроводы в х. Садки Красносулинского района Ростовской области», № 0158300003821000002_77396 от 22.10.2021 «Распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области», № 015830000232100001_77396 от 22.10.2021 «Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Ростовской области», № 68 «Оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта: «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» от 20.10.2021г., № 0158300000721000001_77332 «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» 12.10.2021.
По подпрограмме 3. «Развитие газотранспортной системы» предусмотрено три контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.
Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено. 
С целью реализации данного основного мероприятия специалистами отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района».
Основное мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в течение 2021 года проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района (обеспечение учета энергоресурса).
По подпрограмме 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено два контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 39193,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 36606,2 тыс. рублей;
средств бюджета поселений – 2587,0 тыс. рублей;
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов в Красносулинском районе от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 36606,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 36606,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 36606,2 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 38956,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 36384,9 тыс. рублей;
средства поселений 2571,3 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 237,0 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 
11 показателей, по 2 из которых фактическое значение соответствует плановым; по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 
5 показателям плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Красносулинского района, потребляемой на территории Красносулинского района». 
Плановое значение Фактическое значение
Электрическая энергия 
7838,1 тыс. кВт 6746,2 кВт;
Тепловая энергия
8856,7 Гкал 9309,61 Гкал;
Природный газ
1325,5 тыс.м3 1156,0 тыс.м3;
Твердое топливо
3574,9 тонн 2354,2тонн;
Жидкое топливо
38,6 тонн 34,8 тонн.
Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района»: плановое значение – 49,11%; фактическое значение – 50,5%.
Показатель 3. «Уровень газификации населения Красносулинского района»: плановое значение – 59,12%; фактическое значение – 58,6%.
Показатель 4. «Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году»: плановое значение – 122,7%; фактическое значение – 120%.
Показатель 1.1. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой, осуществляются на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч; фактическое значение – 6746,2 тыс. Квт/ч.
Показатель 1.2.«Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляется на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 8241,6 Гкал; фактическое значение – 9309,6 Гкал.
Показатель 1.3.«Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%. 
Показатель 3.2. «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения»: плановое значение – 32,1 км; фактическое 
значение – 32,1 км.
Показатель 4.1.«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»: плановое значение – 165,0 млн. рублей; фактическое значение – 156,0 млн. рублей. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Показатель 4.2.«Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области»: плановое значение – 
3,2 млн. тонн; фактическое значение – 5,2 млн. тонн.
Показатель 4.3. «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нанотехнологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»». Плановое значение – 2%; фактическое значение – 2,3%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.3 – 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
38956,2 тыс. рублей / 39193,2 тыс. рублей = 0,99.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,00/0,99 = 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,9 х 0,5 + 1,00 х 0,3 +1,00 х 0,2 = 0,95, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для достижения поставленной цели и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий и подпрограмм и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы на 2022-2024 годы.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2021 № 406 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2022 год», в соответствии с которым будут реализовавываться основные мероприятия и приоритетные основные мероприятия в 2022 году.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету по муниципальной
программе Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2021 год
	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный 
 исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность /
ФИО)
	Плановый
срок окончания реализации
	Фактический
срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации 
не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Актуализация базы данных по услугам энергосервиса
	База данных по услугам энергосервиса систематизирована
	

	5.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Заполнение и обновление базы данных по услугам энергосервиса
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) 
в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2020 год
	

	6.
	Подпрограмма 3.
«Развитие газотранспортной системы»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.;
глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.;
глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	О.М. 3.1. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.;
глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.;
глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Подготовка документов к финансированию мероприятия по строительству объекта газификации
	Обеспечено финансирование мероприятия по строительству и реконструкция объектов газоснабжения
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.;
	31.12.2021
	Х
	01.09.2021
	Заключить договор на оказание услуг по авторскому надзору
	№ 68 «Оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта: «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» от 20.10.21, № 0158300000721000001_77332 «Строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Красносулинского района Ростовской области» 12.10.21
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	31.12.2021
	Х
	22.10.2021
	Заключить муниципальный контракт
	Заключены муниципальные контракты: № 0158300003821000003_77396 от 22.10.2021 г. «Распределительные газопроводы в х. Садки Красносулинского района Ростовской области», № 0158300003821000002_77396 от 22.10.2021 г. «Распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области»
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.А.
	31.12.2021
	Х
	22.10.2021
	Заключить муниципальный 
контракт
	№ 015830000232100001_77396 от 22.10.2021 «Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Ростовской области»
	

	11.
	Подпрограмма 4.
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; 
(сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; 
(отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); 
Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района»
	В 2021 году проводился ежеквартальный мониторинг деятельности средних и крупных предприятий на основании статистических данных, отраженных в отчете 
«Об итогах социального развития»
на сайте Министерстве экономического развития
	

	13.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 4.1..
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; 
(отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных и отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития
	Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области
	

	14.
	Основное мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; 
Промышленные предприятия;
Угледобывающие предприятия
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности
	Произведение замены приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района 
	

	15.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 4.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; 
Промышленные предприятия;
Угледобывающие предприятия
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Установка 
(замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района
	В 2021 году проводилась замена приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района 
	


Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год
	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем
расходов (тыс. рублей) предусмотренных
	Факти-ческие
расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципа-льной программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
	всего: 
	39193,2
	36606,2
	38956,2

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	36606,2
	36606,2
	36384,9

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	2587,0
	Х
	2571,3

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1.
«Энергосбережение
 и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»
	всего: 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	
	
	

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 1.2.
«Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений сооружений»
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3.
«Развитие газотранспортной системы»
	всего: 
	39193,2
	36606,2
	38956,2

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	36606,2
	36606,2
	36384,9

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	2587,0
	Х
	2571,3

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие. 3.2. «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения»
	всего:
	39193,2
	36606,2
	38956,2


Приложение №3
к отчету о реализации 
муниципальной программы
Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей
	№
п/п
	Номер и
наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений
значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

	1.
	Показатель 1.
Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Красносулинского района
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Природный газ
Твердое топливо
Жидкое топливо
	тыс. кВт. ч
Гкал
тыс.м3
тонн
тонн
	5954,5
7833,8
1035,6
3102,1
31,1
	7838,1
8656,7
1325,5
3574,9
38,6
	6746,2
9309,61
1156,0
2354,2
34,8
	в связи с эффективностью проводимых мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями

	2.
	Показатель 2.
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района
	процент
	49,1
	49,11
	50,5
	

	3.
	Показатель 3.
Уровень газификации населения
Красносулинского района
	процент
	56,17
	59,12
	58,6
	

	4.
	Показатель 4.
Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году
	процент
	89,5
	122,7
	120,0
	

	Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»

	5.
	Показатель 1.1. 
Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета
	тыс. кВт
	5954,5
	7838,1
	6746,2
	

	6.
	Показатель 1.2.
Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета
	Гкал
	7833,8
	8687,2
	9309,6
	

	7.
	Показатель 1.3. 
Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	процент
	11,1
	100
	100
	

	Подпрограмма 3. «Развитие газотранспортной системы»

	8.
	Показатель 3.2.
Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения
	км
	-
	32,1
	32,1
	

	Подпрограмма 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

	9.
	Показатель 4.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
	млрд. 
рублей
	160,0
	165,0
	156,0
	

	10.
	Показатель 4.2.
Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области
	млн. тонн
	2,1
	3,2
	5,2
	

	11.
	Показатель 4.3.
Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нано технологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
	процент
	1,8
	2,0
	2,3
	



Приложение №4
к отчету о реализации 
муниципальной программы
Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год
Сведения о показателях по поселениям, входящим в состав Красносулинского района.
	№
п/п
	Номер и
наименование
	Единица
измерения
	Период

	
	
	
	2020
	2021

	
	
	
	
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Показатель 2
Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения
	км
	-
	32,1
	32,1

	1.1.
	Гуково-Гнилушевское с.п.
	км
	-
	15,5
	15,5

	1.2.
	Владимировское с.п.
	км
	-
	5,7
	5,7

	1.3.
	Садковское с.п.
	км
	-
	10,9
	10,9


