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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.12.2022 № 355
г. Красный Сулин

Об утверждении плана 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 30.11.2022 № 1765 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению 
Администрации

Красносулинского района

от 02.12.2022 № 355
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие транспортной системы» на 2023 год

	№

п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

(должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат 

(краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюд-

жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	99530,4
	-
	41909,5
	57197,2
	423,7
	-

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	31.12.2023
	47579,4
	-
	-
	47579,4
	-
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; 

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2023
	9617,8
	-
	-
	9617,8
	-
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Произвести ремонт 3,812 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ПОМ 1.21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2023
	42333,2
	-
	41909,5
	-
	423,7
	-

	7.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо»
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ОМ 2.2.: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Обеспечение функционирования 10 внутрирайонных маршрутов 
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	99530,4
	-
	41909,5
	57197,2
	423,7
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; 

(отдел жизнеобеспечения района) 

Участники: главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района 
	Х
	Х
	57197,2
	-
	-
	57197,2
	-
	-

	
	
	Участник:

глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Х
	Х
	42333,2
	-
	41909,5
	-
	423,7
	

	
	
	Участник:

начальник  управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Управляющий делами

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова

