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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2019
№ 42
г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение                 к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.11.2018 № 302
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 21.02.2019 № 180 «О внесении изменений в приложение № 1                    к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089» и от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.11.2018 № 302 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района на 2019 год» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлова Р.В.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко 
Распоряжение вносит 
отдел жизнеобеспечения района

Приложение 
к распоряжению 
Администрации 
Красносулинского района 
от 28.02.2019 № 42
Приложение 

к распоряжению 

Администрации 

Красносулинского района 

от 29.11.2018 № 302

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского района» на 2019 год
	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ФИО)


	Ожидаемый
результат
(краткое описание)
	Плановый 

срок
реализации

	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	Всего
	Федера-льный бюджет
	Област-ной бюджет
	Бюд-жет района
	Бюд-жеты
посе-лений
	Внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., Глава Красносулинского городского поселения
Грузинов П.А.
	Х
	Х
	23403,3
	21215,0
	433,0
	0,0
	1755,3
	0,0

	2
	О М 1.1: 

Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Благоустройство  общественной территории Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Парк «Юность»
	31.12.2019
	23403,3
	21215,0
	433,0
	0,0
	1755,3
	0,0

	3
	О М 1.2.
Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района  
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Повышение удовлетворен-ности населения Красносулинского района  уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Контрольное событие муниципальной программы 1.
	Глава Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	- Установка коробчатых габионов;

- Приобретение и установка малых архитектурных форм;

- Работы по озеленению
	01.03.2019

01.12.2019

01.10.2019
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Подпрограмма 2.
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., 

начальник 
отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., Глава Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	О М 2.1:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., Глава Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Повышение удовлетворен-ности населения Красносулинского района  уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	О М 2.2.

Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства.
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., Глава 
Красносулинского городского 
поселения 
Грузинов П.А.
	Повышение качества жилищно коммунальных услуг
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	О М 2.3.

Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организации и иных лиц
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., Глава 
Красносулинского городского 
поселения 
Грузинов П.А.
	Повышение уровня информирован-ности населения о правах и обязанностях в сфере  жилищно коммунального хозяйства
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Контрольное событие муниципальной программы 2.
	Глава Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.

	Проведение организационных мероприятий 
(собрание собственников жилых помещений; подготовка дизайн-проекта; прохождение государственной экспертизы);
Принятие нормативно-правовых актов для реализации приоритетного проекта « Формирование современной городской среды»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Итого по муниципальной программе:
	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).

Участник: 
Красносулинское городское поселение
	Х
	Х
	23403,3
	21215,0
	433,0
	0,0
	1755,3
	0,0».


Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
2

