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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020 № 193

г. Красный Сулин 
Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района

«Формирование современной городской 

среды на территории Красносулинского

района» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района           и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит  размещению  на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.
Глава Администрации

Красносулинского района

Н.А. Альшенко 

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению
Администрации

Красносулинского района

от 06.05.2020 № 193
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2019 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от  30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых на основании муниципального контракта от 14.09.2018                                         № 0358300434918000021_298575, заключенного между администрацией Красносулинского городского поселения и подрядной организацией                            ООО «Дорстрой» выполнены работы по благоустройству парка «Юность».
Достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы - обеспечены комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории поселения (Красносулинского городского поселения), входящего в состав Красносулинского района. 
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.
В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия: 

заключен муниципальный контракт от 14.09.2018                                      № 0358300434918000021_298575 с подрядной организацией                              ООО «Дорстрой», сроком исполнения два года (2018 и 2019 годы), в рамках заключенного контракта подрядной организацией ООО «Дорстрой» выполнены работы по благоустройству парка «Юность» на территории Красносулинского городского поселения;
между разработчиком дизайн-проекта ООО «PRO Город» и муниципальным заказчиком МКУ «УМЗ» заключен муниципальный контракты по авторскому надзору от 18.09.2018 № 106-Т/2018;
между МКУ «ОКС» и муниципальным заказчиком МКУ «УМЗ» заключен муниципальный контракт по строительному надзору от 21.09.2018               № 18.

По подпрограмме 1. «Благоустройствообщественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одногоконтрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено. 
В ГИС ЖКХ занесены паспорта дворовых территорий для выполнения дальнейшего алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий.
По подпрограмме 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» запланирована реализация одного контрольного события, которое выполнено в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм,                           а также контрольных событий муниципальной программы                              приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы 
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств. 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил рублей 21 704,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 21 215,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 433,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 56,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362          «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый                              период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил                      21 648,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 21 215,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 433,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                                20 749,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 20 301,тыс. рублей;

областной бюджет – 414,3 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений –33,6 тыс. рублей. 
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составило                                            954,8 тыс. рублей по причине экономии по фактически выполненным работам и выставление счета.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализациимуниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым значениям.
Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в Красносулинском районе»: плановое значение – 75,2%; фактическое                        значение – 75,2%.
Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района» плановое значение – 42,9%; фактическое значение – 42,9%.

Показатель 1.2 «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий» плановое значение – 1; фактическое значение – 1.
Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» плановое значение – 46,6%; фактическое значение – 46,6%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателеймуниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятийфинансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализациимуниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых                            за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района                      оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

20 749,7 тыс. рублей / 21 648,0 тыс. рублей = 0,96.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,96 = 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 567 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов местного  самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Экономия бюджетных ассигнований составила – 954, 8 тыс. рублей по причине экономия от фактически выполненных работ и выставление счетов на оплату.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы
Для дальнейшей реализации муниципальной программы решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440                                «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый                                            период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования                      на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в                            2020–2022 годах.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.12.2019 № 357 утвержден план муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района на 2020 год».
Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2019 год 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реали-зации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.; начальник отдела  жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	ОМ 1.1.
Благоустройство общественных территорий поселений, 
входящих в состав Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района  
Шаповалов В.Б.;
начальник  отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	31.12.2019
	01.01.2018
	31.12.2019
	Увеличение количества благоустроенных территорий Красносулинского района
	Количество благоустроенных территорий Красносулинского района увеличено
	

	3.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  
Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В. 
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Муниципальный контракт  
от 14.09.2018 

№ 0358300434918000021_298575 -
принятие работ  по завершению 
2 этапа заключительных  работ  по объекту «Парк Юность»

	На сновании заключенного муниципального контракта 
от 14.09.2018 № 0358300434918000021_298575 с подрядной организацией 
ООО «Дорстрой». Выполнены 

работы по благоустройству парка «Юность»: местонахождения объекта  Ростовская область, г. Красный Сулин, 

ул. Ленина».

- приобретены  и установлены  малые архитектурные формы;

- выполнены работы по озеленению; 

- установлены светильники уличного освещения;

- установка беседок;

- выполнены работы по изготовлению пристани; 

- выполнены работы по установке игрового - спортивного оборудования  
	

	4.
	Подпрограмма 2.
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  
Шаповалов В.Б.;
начальник отдела Лебединская И.В.;

глава Администрации Красносулинского городского поселения 
Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	5.
	ОМ 2.1.
Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных  домов
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения  района   Лебединская И.В.;

глава Администрации Красносулинского  городского поселения 
Грузинов П.А.
	31.12.2018
	01.01.2019
	31.12.2019
	Улучшение  экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных   эстетических и санитарно-гигиенических условий  на придомовых  территориях Красносулин-ского района   
	Улучшено  экологическое состояние и внешний облик, созданы более комфортные   эстетические и санитарно-гигиенические условия  на придомовых  территориях Красносулинского района

	

	6.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района  
Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения  района   Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского  городского поселения 
Грузинов П.А.  
	31.12.2018
	Х
	31.12.2019
	1. Занести в 
ГИС ЖКХ (электронный паспорт  дворовых территорий) 

для дальнейшего выполнения  алгоритма   действий  по рейтинговому  голосованию по выбору дворовых территорий
	1. В ГИС ЖКХ (электронный паспорт  дворовых территорий) занесены дворовые территории 
для дальнейшего выполнения  алгоритма действий  по рейтинговому  голосованию по выбору дворовых территорий
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2019 год 

	Наименование муниципальной программы,

подпрограммы, основного мероприятия
	Источники 
финансирования
	Объем 
расходов (тыс. рублей)

предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной

программой
	сводной

бюджетной

росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа

«Формирование 
современной городской среды на территории Красносулинского района»
	всего
	21704,5
	21648,0
	20749,7

	
	федеральный бюджет
	21215,0
	21215,0
	20301,8

	
	областной бюджет  
	433,0
	433,0
	414,3

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	56,5
	Х
	33,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»
	всего
	21704,5
	21648,0
	20749,7

	
	федеральный бюджет
	21215,0
	21215,0
	20301,8

	
	областной бюджет  
	433,0
	433,0
	414,3

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	56,5
	Х
	33,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное 
мероприятие 1.1.
«Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района
	всего
	21704,5
	21648,0
	20749,7


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

	1.
	Показатель 1.

Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе
	процентов
	67,6
	75,2
	75,2
	-

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»

	2.
	Показатель 1.1.

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района

	процентов
	28,6
	42,9
	42,9
	-

	3.
	Показатель 1.2. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий
	единица
	-
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»

	4.
	Показатель 2.1.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домовКрасносулинского района
	процентов
	46,3
	46,6
	46,6
	-


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей по поселениям, 
входящим в состав Красносулинского района
	№ п/п
	Номер и наименование 
показателя, наименование поселения, входящего в составКрасносулинского района 

	Единица
измерения
	Значения показателей
муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы
	Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Красносулинское городское поселение

	1.
	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 
	процентов
	14,8
	28,9
	28,9
	-

	2.
	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 
	процентов
	37,5
	50,0
	50,0
	-


