|  | УТВЕРЖДЕН В.Б. Шаповалов Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства ____________________________ 14 октября 2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной   программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | желтый | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП РО | единиц | - | - | - |  | 2 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 54808,9 | 50511,5 | 50511,5 | 12212,0 | 13803,0 | 25,18 |  |
| Областной бюджет | 49328,5 | 49328,5 | 49328,5 | 11032,0 | 11032,0 | 22,36 |  |
| Бюджет района | 1183,0 | 1183,0 | 1183,0 | 1180,0 | 1180,0 | 99,74 |  |
| Бюджеты поселений | 4297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1591,0 | 37,02 |  |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 40093,3 | 37447,1 | 37447,1 | 9797,3 | 9797,3 | 24,44 |  |
| Областной бюджет | 37447,1 | 37447,1 | 37447,1 | 9150,7 | 9150,7 | 24,44 |  |
| Бюджеты поселений | 2646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,6 | 24,44 |  |
| Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» (всего) в том числе | 10706,7 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджеты поселений | 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего) в том числе: | 4008,9 | 3064,4 | 3064,4 | 2825,7 | 2825,7 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | 1881,5 | 1881,4 | 1881,4 | 1881,3 | 1881,3 | 100,0 |  |
| Бюджет района | 1183,0 | 1183,0 | 1183,0 | 1180,0 | 1180,0 | 99,74 |  |
| Бюджеты поселений | 944,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,4 | 100,0 |  |