|  | УТВЕРЖДЕН ________В.Н. Салимова (Ф.И.О.) Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике (Должность) 15.10.2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за 9 месяцев 2025 года.

| 1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 Цель муниципальной программы «Увеличение годового объема ввода жилья до 15,53 тыс. кв. метров к 2030 году; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Темп ввода жилья в эксплуатацию | МП | процентов |  | - |  | - |  | - | - |  | 100,0 | - |  |  |
| 2 Цель муниципальной программы "Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,153 тыс. семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | зеленый | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП РО, МП | тыс. семей |  | - |  | - |  | - | - |  | 0,006 | - |  |  |
| 3. | зеленый | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | ГП РО, МП | тыс. семей |  | - |  | - |  | - | - |  | 0,008 | - |  |  |
| 4. | зеленый | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | МП | процентов |  | - |  | - |  | - | - |  | 100,0 | - |  |  |
| 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |  |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  |  | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 403971,4 |  | 382120,6 |  | 382120,6 |  |  | 253881,2 | 255046,9 | 63,1 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  |  | 1083,6 | 1083,6 | 100,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 357392,5 |  | 357392,5 |  | 357392,5 |  |  | 236010,5 | 223105,0 | 62,4 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 23644,5 |  | 23644,5 |  | 23644,5 |  |  | 16787,1 | 16206,9 | 68,5 |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  | 21850,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 14651,4 | 67,1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (всего), в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  |  | 1084,0 | 1084,0 | 98,3 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  |  | 1084,0 | 1084,0 | 98,3 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 325665,5 |  | 303814,7 |  | 303814,7 |  |  | 207679,9 | 194774,5 | 64,1 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 303473,7 |  | 303473,7 |  | 303473,7 |  |  | 207338,9 | 194433,5 | 64,2 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 341,0 |  | 341,0 |  | 341,0 |  |  | 341,0 | 341,0 | 100,0 |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  | 21850,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 14651,4 | 67,1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 55149,7 |  | 55149,7 |  | 55149,7 |  |  | 29902,5 | 29902,4 | 54,2 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  |  | 1083,6 | 1083,6 | 100,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 53918,8 |  | 53918,8 |  | 53918,8 |  |  | 28671,6 | 28671,6 | 53,2 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 147,3 |  | 147,3 |  | 147,3 |  |  | 147,3 | 147,2 | 99,9 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  | ### 22053,4 |  | ### 22053,4 |  | ### 22053,4 |  |  | 15806,1 | 14634,6 | 66,4 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | ### 22053,4 |  | ### 22053,4 |  | ### 22053,4 |  |  | 15806,1 | 14634,6 | 66,4 |  |  |