


Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
по итогам I квартала 2026 года
	
Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.
[bookmark: _GoBack]На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 51309,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1321,5 тыс. рублей, за счет бюджета района 49894,9 тыс. рублей, за счет бюджета поселений 93,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено  – 51216,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I квартал 2026 года составило –  8837,3 тыс. рублей, или 17,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район);
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»;
Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной  программы, достижение показателя запланировано на конец 2026 года. Возможные риски и проблемы при выполнении показателя отсутствуют.
По итогам 1 квартала 2026 года плановые значения  
по показателям муниципальной  программы не достигнуты, их выполнение  запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевых показателей отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1414,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 1321,5тыс. рублей, за счет бюджета поселений – 93,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 1321,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках реализации иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2026 году предусмотрено достижение одного  показателя иного муниципального проекта. Выполнение  запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют. 
В рамках реализации иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результата) отсутствуют.
Достижение задач на реализацию иного муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)» оценивается на основании 3 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года 2 контрольные точки  выполнены в  ранее установленных сроков. 
13.02.2026 заключено  дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение  контейнеров и/или  бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или  крупногабаритных отходов (Контрольная точка 1.1);
13.02.2026 заключено  дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета    на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или  бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов (Контрольная точка 1.2).
Достижение 1 контрольной точки запланировано во II квартале 2026 года. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной  программой предусмотрено 49844,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 8837,3 тыс. рублей или 17,7 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено достижение двух  показателей комплекса процессных мероприятий. Выполнение  запланировано на конец года. Риски не достижения отсутствуют. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятий (результатов) отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года выполнена 1 контрольная точка – в установленный срок:
31.03.2026 – услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала  (в соответствии с техническим заданием) (Контрольная точка 1.1.);
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2026 году муниципальной  программой предусмотрено 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя комплекса процессных мероприятий. Выполнение  запланировано на конец 2026 года. Риски не достижения отсутствуют. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец 2026 года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятия (результатов) отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка – в установленный срок:
25.03.2026 проведены мероприятия в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды (Контрольная точка 1.1.);
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 квартала 2026 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года. 
