Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной   программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» 
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная   программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089. 
	На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 54808,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 54511,5,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3061,3 тыс. рублей или 6,1  процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.


	Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект  – «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;
Иной  муниципальный проект «Благоустройство территорий»;
Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство общественных  территорий поселений, входящих в состав Красносулинского  района»;
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»
В рамках муниципальной программы Красносулинского района  «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»   в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. 
По итогам 9 месяцев 2025 года   плановые значения  1 показателя    муниципальной (комплексной) программы не достигнуты. Достижение показателя запланировано на конец года.   Возможные риски, проблемы при его достижении отсутствуют.
В рамках реализации  иного муниципального  проекта «Благоустройство  территории»  в 2025 году  предусмотрено   достижение 1 показателя  муниципального проекта
	В рамках  реализации  муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года.  Возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют.
	Достижение задач муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту  «Инфраструктура для жизни»» оценивается на основании 7 контрольных точек.
	По итогам  9 месяцев  2025 года достигнуты 5 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок 0, с нарушением установленного срока – 2.
Причиной нарушения  контрольной точки 1.1.4 «Заключен муниципальный контракт», и контрольной точки «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» является приостановка торгов  по решению УФАС  по   объекту «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1».
Фактическим результатом контрольной точки   1.1.1. «Заключены соглашения  о предоставлении  из областного  бюджета субсидии   на  реализацию программ  формирования  современной городской среды»  является заключение  Соглашения  о предоставлении  из областного  бюджета субсидии   на  реализацию программ  формирования  современной городской среды  от 21.03.2025 № 8/2025-О.
Фактическим результатом контрольной точки   1.1.2. «Заключены соглашения  о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет  средств  областного  бюджета   на  реализацию программ  формирования  современной городской среды» является  заключение Соглашения о предоставлении  из областного  бюджета субсидии   на  реализацию программ  формирования  современной городской среды с Администрацией  Красносулинского городского поселения  от 21.03.2025 № 1-ГС/25.
Фактическим результатом контрольной точки   1.1.3. «Закупка включена в план закупок»  является   включение в  план закупок   объекта закупки  «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1».
Результат контрольной точки   1.1.4. «Заключен муниципальный контракт» не достигнут в установленные  сроки, в связи с   приостановкой  торгов по решению Управления федеральной  антимонопольной службы,  муниципальный контракт   на выполнение подрядных работ  по благоустройству  объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» заключен  от 22.08.2025  № 0158300000325000005_110549.
Результат контрольной точки   1.1.5. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» не достигнут в установленные  сроки  в связи с   приостановкой торгов по объекту.  Сведения  о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок  22.08.2025.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов)  иного муниципального проекта «Благоустройство территорий» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10706,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
Реализация мероприятий  иного муниципального проекта    «Благоустройство территорий»  завершена, оплата  предусмотрена в  IV квартале   2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных  территорий поселений, входящих в состав Красносулинского  района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4008,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3064,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9  месяцев  2025 года составило 3061,3 тыс. рублей или 99,9 процентов от предусмотренного  сводной бюджетной росписью объема.
          В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных  территорий поселений, входящих в состав Красносулинского  района»,  в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата).     Возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют.
         Достижение задач  при реализации  мероприятия (результата) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.
          По итогам 9  месяцев   2025 года достигнуты 2 контрольные  точки,   из них:    ранее      запланированного       срока – 0, в     установленный  срок-2, с нарушением установленного срока – 0.
Фактическим результатом контрольной точки  1.1.1.  «Подготовка проектной сметной документации для участия в областном  конкурсе»  является подготовка дизайн-прокта   по  объекту «Площадь имени В.И.Ленина, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Ленина,11»,  победителю   по итогам рейтингового голосования   объектов, подлежащих благоустройству в 2026 году. 
          Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

         Достижение задач  при реализации  мероприятия (результата) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района»  оценивается на основании 5 контрольных точек.
         По итогам 9 месяцев  2025 года достигнуты 5 контрольных   точек, из них: ранее запланированного срока – 5, в установленный срок 0, с нарушением установленного срока – 0, не достигнуты – 0
         Фактическим результатом контрольной точки  1.2.1. «Размещение закупки в ЕИС»  является   размещение закупки   в ЕИС  по объекту «Благоустройство  территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина,82»  15.02.2025.
         Фактическим результатом контрольной точки  1.2.2. «Заключение муниципального контракта» является заключение  Администрацией Табунщиковского  сельского поселения  муниципального контракта  по объекту   «Благоустройство  территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина,82»   от 10.03.2025 № 0158300001825000001.
Фактическим результатом контрольной точки  1.2.3. «Выполнение работ по реализации инициативного   проекта» является  досрочное выполнение работ  по объекту «Благоустройство  территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина,82»   по сроку 16.06.2025.
          Фактически результатом  контрольной  точки  1.2.4. «Приемка выполненных работ»  является  акт  приемки   выполненных   работ   № 1 от 17.06.2025  по результатам   досрочного выполнения  работ по объекту «Благоустройство  территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина,82».
         Фактически результатом контрольной  точки  1.2.5. «Оплата выполненных работ» является   оплата  выполненных работ  в сумме 2825,7 тыс.рублей,   в том числе за счет средств  областного бюджета  в сумме 1881,3  тыс.рублей, п/п от 24.07.2025 № 433061, за счет бюджета Табунщиковского  сельского поселения     в сумме 944,4 тыс.рублей, платежное поручение п/п  от 18.06.2025№ 820323.

          На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации  мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в 2025 году муниципальной программой финансирование  не  предусмотрено.  
          В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий  для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации  мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района»,  в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата).    Два мероприятия   (результата)  по сроку  запланированы до конца года.   Возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют
         Достижение задач  при реализации мероприятия (результата) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» оценивается на основании 4 контрольных точек.
        Фактическим результатом  достижения  контрольной  точки  1.1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» является   оповещение  городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц  о проведении весеннего месячника чистоты от 10.03.2025, 12.04.2025.
       Фактическим результатом  достижения  контрольной  точки    1.1.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав  Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»  является  сбор   плановых значениях   городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий  12.03.2025, 14.04.2025
         Фактическим результатом  достижения  контрольной  точки 1.1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» является  проведение месячника  чистоты в период  17 марта 2025 по  19.04.2025 года. 
         Фактическим результатом  достижения  контрольной  точки 1.1.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» является  мониторинг  данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия от 19.04.2025.

Достижение задач  при реализации Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие  по проведению весеннего Дня древонасаждения» оценивается на основании 4 контрольных точек
Фактическим результатом  достижения контрольной  точки  1.2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждения»  является проведение  оповещения 03.03.2025 и  01.04.2025 городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц  о проведении весеннего Дня древонасаждений.
Фактическим результатом  достижения контрольной  точки  1.2.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки древонасаждений»  является  о    сбор информации  о  плановых значениях  городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки от 05.03.2025.
        Фактическим результатом  достижения контрольной  точки  1.2.3. «Состоялся весенний День древонасаждения» является проведение весеннего  Дня древонасаждения  12.04.2025.
Фактическим результатом  достижения контрольной  точки  1.2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» является   проведение   анализа данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия  от 12.04.2025.

Достижение задач  при реализации мероприятия (результата) 3. «Проведен осенний месячник чистоты» оценивается на основании 4 контрольных точек.
          По итогам 9 месяцев  2025 года достигнуты 3 контрольные   точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок-3, с нарушением установленного срока – 0, не достигнуты – 0.
Реализация 1 контрольной точки  предусмотрена  в IV  квартале 2025 года. 
Фактическим результатом  достижения контрольной точки 3.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» является оповещение городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц  о проведении осеннего месячника чистоты 20.08.2025.
Фактически результатом достижения  контрольной  точки  3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» является  сбор информации о плановых значениях городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий 28.08.2025. 
Фактическим результатом  достижения  контрольной  точки 3.3. «Состоялся осенний  месячник чистоты» является    проведение части  мероприятий   осеннего месячника чистоты в  период   с  08.09.2025   по 30.09.2025,  мероприятия будет продолжены  до 18.10.2025.
Достижение задач  при реализации мероприятия (результата) 4. «Проведен осенний День древонасаждений» оценивается на основании 4 контрольных точек.
         По итогам 9 месяцев  2025 года достигнуты 1 контрольная   точка, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок-1, с нарушением установленного срока – 0.
Реализация 3 контрольных точек  предусмотрена  в IV  квартале 2025 года.
Фактически результатом достижения  контрольной  точки  4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» является оповещение городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района и заинтересованных лиц,   о проведении осеннего  Дня древонасаждений 30.09.2025.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы   установлено несоблюдение сроков исполнения 2 контрольных точек,    в результате чего приняты следующие меры: Администрацией Красносулинского городского поселения  27.05.2025  повторно размещено извещение о проведении  торгов по объекту   «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1», заключен  муниципальный контракт от 22.08.2025 № 0158300000325000005_110549.


