ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Красносулинский район.
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока (замена полов и канализации) в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», расположенный по адресу: 346350, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин,              ул. Первомайская, 12.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
(реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 03.06.2024 по 02.07.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Замена полов и канализации на пищеблоке
	370,6 т.р.
	ООО «Возрождение»

	
	Итого
	370,6 т.р.
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	387,3
	100
	370,6
	100

	объем средств областного бюджета
	308,8
	79,7
	295,5
	79,7

	объем собственных средств местного бюджета 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	78,5
	20,3
	75,1
	20,3

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия средств по результату проведения электронных торгов и фактически выполненных объемов работ



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: D:\User\1\IMG-20241011-WA0045.jpg]
	[image: D:\User\1\IMG-20241011-WA0058.jpg]

	2.
	[image: D:\User\1\IMG-20241011-WA0044.jpg]
	[image: D:\User\1\IMG-20241011-WA0050.jpg]

	3.
	[image: D:\User\1\IMG-20241011-WA0044.jpg]
	[image: D:\User\1\IMG-20241011-WA0050.jpg]



[bookmark: _GoBack]* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.
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