ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Красносулинский район.

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт пищеблока (замена полов и канализации) в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», расположенный по адресу: 346350, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин,              ул. Первомайская, 12.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

с 03.06.2024 по 02.07.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Замена полов и канализации на пищеблоке | 370,6 т.р. | ООО «Возрождение» |
|  | Итого | 370,6 т.р. |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 387,3 | 100 | 370,6 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 308,8 | 79,7 | 295,5 | 79,7 |
| объем собственных средств местного бюджета |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 78,5 | 20,3 | 75,1 | 20,3 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия средств по результату проведения электронных торгов и фактически выполненных объемов работ |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.