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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2024 № 393
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 15.04.2024 № 393

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития промышленного потенциала промышленных предприятий и газотраспортной системы в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 
2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2022 год;
проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области;
проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также 
сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.
Основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями.
Основное мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2022 год.
По подпрограмме 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.
Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено. 
С целью реализации данного основного мероприятия специалистами отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района».
Основное мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в IV квартале 2023 года проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района (обеспечение учета энергоресурса).
По подпрограмме 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности» предусмотрено два контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, контрольные события муниципальной программы достигнуты в установленные сроки, в связи с отсутствием факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году бюджетные ассигнования  не предусмотрены. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 
10 показателей, по 8 из которых фактическое значение соответствует плановым; по 1 показателю фактические значения превышают плановые, 
по 1 показателю плановые значения не достигнуты.
Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района»: плановое значение – 49,11%; фактическое значение – 49,11%.
Показатель 3. «Уровень газификации населения Красносулинского района»: плановое значение – 59,36%; фактическое значение – 59,36%.
Показатель 4. «Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году»: плановое значение – 122,7%; фактическое значение – 113,2%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с неблагоприятной обстановкой.
Показатель 7. «Объем тепловой энергии, потребленный учреждениями»: плановое значение-11,58%, фактическое значение 11,58.
Показатель 1.1. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой, осуществляются на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч; фактическое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч.
Показатель 1.2. «Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляется на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 8241,6 Гкал; фактическое значение – 8241,6 Гкал.
Показатель 1.3. «Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%. 
Показатель 4.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»: плановое значение – 193,6 млн. рублей; фактическое значение – 197,3 млн. рублей. 
[bookmark: _GoBack]Показатель 4.2. «Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области»: плановое 
значение – 2,9 млн. тонн; фактическое значение – 2,9 млн. тонн.
Показатель 4.3. «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нанотехнологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»». Плановое значение – 1,6%; фактическое значение – 1,6%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений значений приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 0;
степень достижения целевого показателя 7 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 4.3 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Мероприятия за счет средств бюджета района не реализовывались.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
Плановых ассигнований не предусмотрено, расходы не осуществлялись и, в связи с чем определить степень соответствия запланированному уровню расходов не предоставляется возможным
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0 х 0,2 = 0,75 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия.



Управляющий делами 
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Администрации района	И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету по муниципальной программе
Красносулинского района «Энергоэффективность
и развитие энергетики» за 2023 год


СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2023 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник (должность / ФИО)
	Плановый
срок окончания реализации
	Фактический
срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Проведение муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района мероприятий по энергосбережению
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены обследования зданий и сооружений, 
а также энергопотребляющего оборудования
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.2 «Постоянный контроль, технический 
учет эффекта 
от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Актуализация базы данных по услугам энергосервиса
	База данных по услугам энергосервиса ситематизирована
	-

	5.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 1.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Заполнение и обновление базы данных по услугам энергосервиса
	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2022 год
	-

	6.
	Подпрограмма 4.
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
(отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	7.
	Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
(отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); 
Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района»
	В 2023 году проводился ежеквартальный мониторинг деятельности средних и крупных предприятий на основании статистических данных, отраженных в отчете «Об итогах социального развития»
на сайте Министерства экономического развития
	-

	8.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 4.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
(отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области

	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных и отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития
	Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области
	-

	9.
	Основное мероприятие 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
Промышленные предприятия;
Угледобывающие предприятия
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности
	Произведение замены приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района 
	-

	10.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 4.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
Промышленные предприятия;
Угледобывающие предприятия
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района
	В 2023 году проводилась замена приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района 
	-
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Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей

	№
п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 
программы
	Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного года
(при наличии)


	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

	1.
	Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Красносулинского района
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Природный газ
Твердое топливо
Жидкое топливо
	

тыс. кВт.ч
Гкал
тыс. м3
тонн
тонн
	

7765,3
8243,4
1251,8
2536,4
35,6
	

-
-
-
-
-
	

-
-
-
-
-
	-

	2.
	Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района
	процент
	50,5
	49,11
	49,11¹
	

	3.
	Показатель 3. Уровень газификации населения Красносулинского района
	процент
	58,6
	59,36
	59,36¹
	

	4.
	Показатель 4. Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году
	процент
	121,5
	122,7
	113,2
	

	5.
	Показатель 7. Объем тепловой энергии, потребленный учреждениями
	тыс. Гкал
	-
	11,58
	11,58¹
	

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»

	6.
	Показатель 1.1. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета
	тыс. кВт
	7765,3
	7762,6
	7762,6¹
	

	7.
	Показатель 1.2. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета
	Гкал
	8243,4
	8241,6
	8241,6¹
	

	8.*
	Показатель 1.3. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	процент
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

	9.
	Показатель 4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
	млрд. рублей
	165,3
	193,6
	197,3
	

	10.
	Показатель 4.2. Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области
	млн. тонн
	3,5
	2,9
	2,9
	

	11.
	Показатель 4.3. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нано технологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
	процент
	2,0
	1,6
	1,6
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