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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2018
№ 318
      г. Красный Сулин

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»
на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций»,  постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит 

Управление земельно-имущественных

отношений и муниципального заказа

Приложение

к распоряжению 

Администрации

Красносулинского района

от 11.12.2018 № 318
ПЛАН

 реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Красносулинского района» на 2019 год

	№ п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)   
	Ожидаемый       результат  
(краткое 
описание)
	Плановый 
срок    
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселе-ний
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	10567,8
	0,0
	0,0
	10567,8
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы 1: Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры) Бисаинов А.Р.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 1: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	10567,8
	0,0
	0,0
	10567,8
	0,0
	0,0

	2
	ОМ 1.1:

«Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Повышение доступности жилья  и качества жилой среды путем создания условий 
по развитию территорий для жилищного строительства
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный 
архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.);

УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	31.12.2019
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	4
	О М 1.2: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с 
целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 

Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных 
участков 
категориям 
граждан, установленных 

законодательством РФ
	31.12.2019
	105,4
	0,0
	0,0
	105,4
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Администрация Красносулинского района 
(сектор 
строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление 30 земельных участков гражданам, 
имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с 
ними в общедолевую собственность бесплатно
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	ОМ 1.3:

«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	31.12.2019
	10462,4
	0,0
	0,0
	10462,4
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	О.М. 1.4.

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Снижение административных барьеров, 
увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья  до 10 единиц
	31.12.2019
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	10
	О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Администрация Красносулинского района 
(сектор строительства и архитектуры, 
главный 
архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Ввод общей 
площади жилья 
в эксплуатацию 
в объеме 
15,19 тыс.кв.м.
	31.12.2019
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	12
	Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий 
отдельным категориям граждан»
	Ответственный исполнитель ПП 2: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	34510,3
	0,0
	33977,5
	532,8
	0,0
	0,0

	13
	ОМ 2.2:

«Обеспечение жильем 
молодых 
семей в Красносулинском районе».
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	31.12.2019
	2310,3
	0,0
	1777,5
	532,8
	0,0
	0,0

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	31.12.2019
	32200,0
	0,0
	32200,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Обеспечить жилыми помещениями 
35 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Итого по муниципальной 

программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	45078,1
	0,0
	33977,5
	11100,6
	0,0
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

9

