РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2026 № 64

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 30

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 17.03.2026 № 180 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 30 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 23.03.2026 № 64

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 24.02.2026 № 30

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год

| № п/п | Номер и наименование | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | 267896,2 | - | 265295,9 | 1570,8 | 1029,5 | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения и искусственные сооружения на них» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | 267896,2 | - | 265295,9 | 1570,8 | 1029,5 | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области» | Х | 28.02.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения с Администрациями поселений» | Х | 28.02.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году» | Х | 30.06.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году» | Х | 30.09.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.1.5. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году» | Х | 31.12.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 1.1.6. «Закупка включена в план закупок» | Х | 16.01.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.1.7. «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.04.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 1.1.8. «Выполнение работ» | Х | 31.07.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.1.9. «Произведена приемка выполненных работ» | Х | 28.08.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 1.1.10. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | Х | 08.09.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | 77769,3 | - | - | 77769,3 | - | - |
| 14. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | 65543,9 | - | - | 65543,9 | - | - |
| 15. | Контрольная точка 1.1.1. «Произведена приемка выполненных работ за первый квартал 2026 года» | Х | 01.04.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам первого квартала 2026 года» | Х | 10.04.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ за второй квартал 2026 года» | Х | 01.07.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам второго квартала 2026 года» | Х | 10.07.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка выполненных работ за третий квартал 2026 года» | Х | 01.10.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам третьего квартала 2026 года» | Х | 12.07.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.; Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | 12225,4 | - | - | 12225,4 | - | - |
| 22. | Контрольная точка 1.2.1. «Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений» | Х | 15.01.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Контрольная точка 1.2.2. «Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий» | Х | январь-декабрь 2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.2.3. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал 2026 года» | Х | 01.04.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Контрольная точка 1.2.4. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам | Х | январь-декабрь 2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Контрольная точка 1.2.5. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал 2026 года» | Х | 01.07.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольная точка 1.2.6. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал 2026 года» | Х | 01.10.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Контрольная точка 1.2.7. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал 2026 года» | Х | 12.01.2027 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | 4039,4 | - | - | 4039,4 | - | - |
| 30. | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В. | 4039,4 | - | - | 4039,4 | - | - |
| 31. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | Х | 16.01.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 21.04.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 33. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ» | Х | 30.11.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | Х | 23.12.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» | 01.01.2026 | 01.07.2026 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| 36. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» | 01.01.2026 | 01.07.2026 | Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г. | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| 37. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | Х | 16.01.2026 | Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 38. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.04.2026 | Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ» | Х | 01.07.2026 | Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 40. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | Х | 10.07.2026 | Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 41. | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | 5523,0 | - | - | 5523,0 | - | - |
| 42. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | 5523,0 | - | - | 5523,0 | - | - |
| 43. | Контрольная точка 1.1.1. «Получение в ГАУ РО «Государственная Экспертиза Проектов» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в т.ч. достоверности определения сметной стоимости по объекту» | Х | 01.08.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий» | Х | 20.08.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 45. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта» | Х | 31.08.2026 | Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46. | Итого по муниципальной программе: | Х | Х | Х | 355297,9 | - | 265295,9 | 88972,5 | 1029,5 | - |
|  |  | Х | Х | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | 201778,9 | - | 123980,2 | 77798,7 | - | - |
|  |  | Х | Х | Начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А. | 10785,6 | - | - | 10785,6 | - | - |
|  |  | Х | Х | Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 110848,0 | - | 109818,5 |  | 1029,5 | - |
|  |  | Х | Х | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | 31815,4 | - | 31497,2 | 318,2 | - | - |
|  |  | Х | Х | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова