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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.03.2026 № 64
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 30

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 17.03.2026 № 180 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 30 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков


Распоряжение вносит 
отдел жизнеобеспечения района
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 24.02.2026 № 30

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.
	267896,2
	-
	265295,9
	1570,8
	1029,5
	-

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения и искусственные сооружения на них»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.;
Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	267896,2
	-
	265295,9
	1570,8
	1029,5
	-

	3.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Заключено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области»
	Х
	28.02.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, 
Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Заключены соглашения с Администрациями поселений»
	Х
	28.02.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.;
Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.;
Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»
	Х
	30.06.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»
	Х
	30.09.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольная точка 1.1.5. 
«Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»
	Х
	31.12.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольная точка 1.1.6. 
«Закупка включена в план закупок»
	Х
	16.01.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Контрольная точка 1.1.7. 
«Заключен муниципальный контракт»
	Х
	01.04.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Контрольная точка 1.1.8. 
«Выполнение работ»
	Х
	31.07.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 1.1.9. 
«Произведена приемка выполненных работ»
	Х
	28.08.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Контрольная точка 1.1.10. 
«Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»
	Х
	08.09.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района 
Лебединская И.В.
	77769,3
	-
	-
	77769,3
	-
	-

	14.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	65543,9
	-
	-
	65543,9
	-
	-

	15.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Произведена приемка выполненных работ за первый квартал 2026 года»
	Х
	01.04.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам первого квартала 2026 года»
	Х
	10.04.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Произведена приемка выполненных работ за второй квартал 2026 года»
	Х
	01.07.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам второго квартала 2026 года»
	Х
	10.07.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка выполненных работ за третий квартал 2026 года»
	Х
	01.10.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам третьего квартала 2026 года»
	Х
	12.07.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.;
Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	12225,4
	-
	-
	12225,4
	-
	-

	22.
	Контрольная точка 1.2.1. 
«Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений»
	Х
	15.01.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Контрольная точка 1.2.2. 
«Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий»
	Х
	январь-декабрь 2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Контрольная точка 1.2.3. 
«Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал 2026 года»
	Х
	01.04.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Контрольная точка 1.2.4. 
Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам
	Х
	январь-декабрь 2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Контрольная точка 1.2.5. 
«Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал 2026 года»
	Х
	01.07.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Контрольная точка 1.2.6. 
«Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал 2026 года»
	Х
	01.10.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Контрольная точка 1.2.7. 
«Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал 2026 года»
	Х
	12.01.2027
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района 
Лебединская И.В.
	4039,4
	-
	-
	4039,4
	-
	-

	30.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.
	4039,4
	-
	-
	4039,4
	-
	-

	31.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Закупка включена в план закупок»
	Х
	16.01.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	21.04.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Произведена приемка выполненных работ»
	Х
	30.11.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	34.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»
	Х
	23.12.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	01.01.2026
	01.07.2026
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	70,0
	-
	-
	70,0
	-
	-

	36.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»

	01.01.2026
	01.07.2026
	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.
	70,0
	-
	-
	70,0
	-
	-

	37.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Закупка включена в план закупок»
	Х
	16.01.2026
	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	38.
	Контрольная точка 1.1.2. 
[bookmark: _GoBack]«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	Х
	01.04.2026
	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Произведена приемка выполненных работ»
	Х
	01.07.2026
	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	40.
	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»
	Х
	10.07.2026
	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района 
Лебединская И.В.
	5523,0
	-
	-
	5523,0
	-
	-

	42.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	5523,0
	-
	-
	5523,0
	-
	-

	43.
	Контрольная точка 1.1.1. «Получение в ГАУ РО «Государственная Экспертиза Проектов» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в т.ч. достоверности определения сметной стоимости по объекту»
	Х
	01.08.2026
	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий»
	Х
	20.08.2026

	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	45.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта» 
	Х
	31.08.2026

	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	46.
	Итого по муниципальной программе: 
	Х
	Х
	Х
	355297,9
	-
	265295,9
	88972,5
	1029,5
	-

	
	
	Х
	Х
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.
	201778,9
	-
	123980,2
	77798,7
	-
	-

	
	
	Х
	Х
	Начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.
	10785,6
	-
	-
	10785,6
	-
	-

	
	
	Х
	Х
	Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	110848,0
	-
	109818,5
	
	1029,5
	-

	
	
	Х
	Х
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31815,4
	-
	31497,2
	318,2
	-
	-

	
	
	Х
	Х
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	70,0
	-
	-
	70,0
	-
	-
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