Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной  программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2025год по итогам 1 полугодия 2025года
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018         № 1351.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 408985,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 386533,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 191717,4 тыс. рублей или 52,0 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.


Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе».

 Комплекс процессных мероприятий - «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда».

Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»
Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 14.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1102,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1102,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 492,7 тыс. рублей или 44,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрены 2 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года. 

В рамках комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которых будет осуществлено до 31.12.2025.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2 контрольные  точки, не достигнута – 2 контрольная точка. 

03.03.2025 предоставлен отчет об  объеме ввода жилья  письмо от 03.03.2025 № 79.06-159 (Контрольная точка 1.2.);
01.05.2025 достигнута контрольная точка «Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, снос аварийного фонда» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 340555,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 317103,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 151242,0 тыс. рублей или 47,6 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, снос аварийного фонда» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, снос аварийного фонда» оценивается на основании 6 контрольных точек.


По итогам I полугодия 2025 года достигнута 6 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 6, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

21.01.2025 заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Дополнительное соглашение №Д/2КрС2022/2025 к Соглашению от 09.08.2024 №Кр/С2022/2025,Дополнительное соглашение №Д/3КрС2022/2025 к Соглашению от 09.08.2024 №Кр/С2022/2025, Дополнительное соглашение  от 23.01.2025 №Доп 5 Кр.Сулин 776 (ОМ) к Соглашению от 25.01.2024 № Кр.Сулин 776 (ОМ), Дополнительное соглашение от 14.05.2025 №Доп 6 Кр.Сулин 776 (ОМ) к Соглашению от 25.01.2024 № Кр.Сулин 776 (ОМ), "Дополнительное соглашение от 23.01.2025 №Д/2Кр-С2025снос к соглашению от 29.01.2024 № Кр-С2024снос  между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (Контрольная точка 1.1.). 
03.02.2025 Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района  о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Дополнительное соглашение от 03.02.2025 №3 к Соглашению от 25.01.2025 №1 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Красносулинское гп), Дополнительное соглашение от 03.02.2025 №3 к Соглашению от 25.01.2024 №2 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  (Углеродовское гп), Дополнительное соглашение от 03.02.2025 №4 к Соглашению от 25.01.2024 №4 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Ковалевское сп), Дополнительное соглашение от 03.02.2025 №5 к Соглашению от 25.01.2024 №5 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Долотинское сп), Дополнительное соглашение от 03.02.2025 №1 к Соглашению от 25.01.2024 №6 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  (Михайловское сп), (Контрольная точка 1.2.).
27.02.2025 подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в Красносулинском районе (Контрольная точка 1.3.).
В рамках мероприятия «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов Дополнительное соглашение от 23.01.2025 №Д/2Кр-С2025снос к соглашению от 29.01.2024 № Кр-С2024снос  между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии, Соглашение от 03.02.2025 № 1 о долевом финансировании мероприятий  по сносу расселенного аварийного жилищного фонда (Красносулинское гп) (Контрольная точка 2.2.).
27.06.2025 Подготовлены экономические обоснования для сноса расселенных жилых домов (Контрольная точка 2.3.).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»  в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 45511,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45511,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 29902,5 тыс. рублей или 65,7 процента.


Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»  оценивается на основании 8 контрольных точек.


По итогам I полугодия 2025 года достигнута 8 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 4, с нарушением срока – 0.

В рамках мероприятия (результата) «Обеспечены жильем молодые семьи» заключены соглашения  о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашение № 60626000-1-2023-012/2 от 15.01.2025 (Контрольная точка 1.1.).
04.02.2025 получено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям свидетельство № 018 от 04.02.2025 (Контрольная точка 1.2.).
21.04.2025 перечисление средств субсидий молодым семьям п/п № 848635 от 21.04.2025 (Контрольная точка 1.3.).
01.05.2025 Направление отчетности в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района, предоставленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей письмо № 79.03-828 от 30.04.2025 (Контрольная точка 1.3.).
В рамках мероприятия (результата) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации заключены соглашения о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Соглашение № 18-ДС от 15.01.2025 (Контрольная точка 2.1.).

27.01.2025 Размещены уведомления  о проведении электронных аукционов на  приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки» (Контрольная точка 2.2.).

15.04.2025 Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений контракт от 14.03.2025 № 0358300008425000040-888815-1280171, контракт от 14.03.2025 № 0358300008425000044-888815-582851, контракт от 31.03.2025 № 0358300008425000051-888815-1221118, контракт от 31.03.2025 № 0358300008425000052-888815-27614, контракт от 28.04.2025 № 0358300008425000067-888815-163415. контракт от 14.03.2025 № 0358300008425000038-888815-199125, контракт от 11.03.2025 № 0358300008425000045-888815-1280838, контракт от 14.03.2025 № 0358300008425000041-888815-1221118, контракт от 11.03.2025 № 0358300008425000039-888815-1078549. контракт от 11.03.2025 № 0358300008425000037-888815-1281375, контракт от 11.03.2025 № 0358300008425000046-888815-1280846, контракт от 11.03.2025 № 0358300008425000042-888815-878964. (Контрольная точка 2.3.).
13.05.2025, 26.05.2025 заключено 3 договора специализированного найма, еще 11 планируется заключить договоров специализированного найма до 30.12.2025 (Контрольная точка 2.4.).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»  в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 21816,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21816,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 10080,2 тыс. рублей или 46,2 процента.
